**Projekt munkanapló**

Heaven hotel weboldal

**Témavezető: Készítették:**

Szabó Ákos Osikóczki Sándor Mátyás

Rehó János Soltész Mónika

Varga Tímea

Nyíregyháza

2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **dátum** |  | **elvégzett feladat leírása** | **Kivitelező** |
| **2022. november 28.** | Projekt megbeszélés | * projekt ötletek megbeszélése * fő projekt kiválasztása a projekt tagokkal közösen | Osikóczki Sándor,  Soltész Mónika,  Varga Tímea |
| **2022. december 1.** | Projekt megbeszélés | * alkalmazástól elvárt igények megbeszélése * főbb funkciók meghatározása | Osikóczki Sándor,  Soltész Mónika,  Varga Tímea |
| **2022. december 3.** |  | * adatbázis tervezése, * UML diagram készítése - draw.io | Varga Tímea |
| **2023. december 8.** | Projekt  megbeszélés | * egyeztetés a mentorral az adatbázis tervével | Osikóczki Sándor,  Soltész Mónika,  Varga Tímea |
| **2023. december. 20.** | Projekt  megbeszélés | * adatbázis terv véglegesítés * készülő alkalmazás kinézetének tervezése * főbb felületek funkcióinak átbeszélése, feladatok kiosztása | Osikóczki Sándor,  Soltész Mónika,  Varga Tímea |
| **2023. január 7.** |  | * adatbázis létrehozása phpMyAdmin segítségével | Varga Tímea |
| **2023. január 10.** |  | * adatbázis feltöltése fiktív, teszt adatokkal * teszt lekérdezések készítése | Soltész Mónika |
| **2023. január 13.** | Projekt  megbeszélés | * weboldal kinézetének megtervezése | Osikóczki Sándor,  Soltész Mónika,  Varga Tímea |
| **2023.január 14.** |  | * logó tervezés canva.com | Varga Tímea |
| **2023.január 15.** |  | * színvilág kiválasztása - coolors.co * szükséges képek keresése - unsplash.com | Soltész Mónika |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2023. január 20.** | Frontend | * frontend React project létrehozása * React Router kialakítása * React MUI Appbar alkalmazása, testre szabása | Varga Tímea |
| **2023. január 21.** | Frontend | * kívánt design elemek kiválasztása | Soltész Mónika |
| **2023. január 25.** | Frontend | * Fejléc, Footer kialakítása | Varga Tímea |
| **2023. január 31.** | Frontend | * statikus oldalak kialakítása * Kapcsolatok oldal kialakítása * CSS fájl létrehozása, alkalmazása | Soltész Mónika |
| **2023. január 8.** | Frontend | * adatvédelmi tájékoztató oldal kialakítása | Soltész Mónika |
| **2023. január 9.** | Backend | * backend Node.js projekt létrehozása * szükséges package-ek telepítése (express, mysql, nodemon) * adatbázishoz való csatlakozás | Osikóczki Sándor Mátyás |
| **2023. január 10.** | Frontend | * Szobák oldal kialakítása | Varga Tímea |
| Backend | * szobák oldal feltöltéséhez szükséges adatok lekérése az adatbázisból |
| **2023. február 11.** | Frontend | * Foglalás oldal kialakítása * image carousel kialakítása a főoldalon * Gyakran ismétel kérdések és válaszok oldal kialakítása | Varga Tímea |
| * Statikus oldalak tartalommal való feltöltése * webdesign megvalósítása * CSS fájl továbbfejlesztése | Soltész Mónika |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2023. február 12.** | Frontend | * Bejelentkezés, Regisztrációs oldal kialakítása * ÁSZF oldal kialakítása | Soltész Mónika |
| **2023. február 14.** | Frontend | * data-aos animation alkalmazása | Varga Tímea |
| **2023. február 15.** | Projekt megbeszélés | * eddig megvalósított feladatok átbeszélése, elemzése * soron következő lépések megtervezése, munkafázisok elosztása. | Osikóczki Sándor Mátyás,  Soltész Mónika,  Varga Tímea |
| Backend | * fájl struktúra kialakítása * route-ok kiszervezése külön fájlba | Osikóczki Sándor Mátyás |
| **2023. február 17.** | Frontend | * Foglalás oldalon szobatípusokra való keresés megvalósításra, majd a találatokat gombnyomásra való megjelenítése | Varga Tímea |
| **2023. február 20.** | Frontend | * Kapcsolatok oldalon lévő form validálása | Soltész Mónika |
| **2023. február 23.** |  | * dokumentáció készítés | Osikóczki Sándor Mátyás,  Soltész Mónika,  Varga Tímea |
| **2023. február 25.** | Backend | * register authentikáció implementálása * Postman teszt | Varga Tímea,  Osikóczki Sándor Mátyás |
| Frontend | * regisztrációs felület továbbfejlesztése |
| **2023. február 27.** | Backend | * login authentikáció implementálása * Postman teszt | Varga Tímea,  Osikóczki Sándor Mátyás |
| Frontend | * bejelentkezés felület továbbfejlesztése |
| **2023. február 29.** | Frontend | * Context-ek létrehozása * admin felület implementálása | Varga Tímea |
| **2023. március 1.** | Backend | * felhasználók módosítása, törlése * Postman teszt | Varga Tímea |
| Frontend | * felhasználók kezelésére szolgáló oldal létrehozása az admin felületen belül * regisztrált felhasználók törlése, módosítása |
| **2023. március 3.** | Frontend | * hiba oldal (404 Page not found) megszerkesztése, beállítása * responsive carousel breakpoints-ainak végső beállítása | Soltész Mónika |
| **2023. március 4.** | Frontend,  Backend | * esetleges apróbb hibák javítása * refaktorlálás * CSS fájl továbbfejlesztése | Osikóczki Sándor Mátyás |
| **2023. március 5.** | Frontend | * validáció a regisztráció és bejelentkezés oldalon regex használatával | Varga Tímea |
| **2023. március 6.** | Frontend | * felhasználó tájékoztatása sweetalert2 használatával | Varga Tímea |
| **2023. március 7.** | Projekt megbeszélés | * hátralévő feladatok megbeszélése, kimaradt tervek bővítésének lehetőségének átbeszélése | Osikóczki Sándor Mátyás,  Soltész Mónika,  Varga Tímea |
| **2023. március 10.** | Frontend | * szobatípusok módosítása | Varga Tímea |
| Backend | * szobatípusok módosítása |
| **2023. március 12.** | Frontend | * jelszó erősség mérése | Soltész Mónika |
| **2023. március 14.** | Backend | * foglalás implementálása | Varga Tímea |
| **2023. március 20.** | Frontend | * foglalás frontend része | Varga Tímea |
| **2023. március 22.** | Dokumentáció | * dokumentáció továbbfejlesztése | Osikóczki Sándor Mátyás,  Soltész Mónika |
| **2023. március 24.** | Backend | * e-mail-es visszaigazolás sikeres foglalás esetén | Varga Tímea |
| **2023. március 28.** | Frontend | * kisebb hibák kijavítása (debug) | Osikóczki Sándor Mátyás,  Varga Tímea |